Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Филипповская начальная школа-детский сад» (МБОУ «Филипповская НШДС»)

ПЛАН мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение «Филипповская начальная школа-детский сад»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам

д. Филиппово

I.**Общие положения**

1. План мероприятий («дорожная карта») МБОУ «Филипповская НШДС» направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБОУ «Филипповская НШДС» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; - использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2017 - 2025 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МБОУ «Филипповская НШДС» нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ »Филипповская НШДС»

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2017–2025 годы. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МБОУ «Филипповская НШДС».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование условий доступности для инвалидов объекта услуг** | **Единица измерения** | **Значение показателей по годам** | | | | | | | | | **Управленческое решение** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности (в т.ч. оборудование тактильных полос, размещение мнемосхем, систем обратной связи) | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 2 | Наличие доступа к объекту инвалидов (наличие архитектурных преобразований на объекте: установлен пандус, расширены дверные проемы и т.д.) на начало 2017 г. | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 2.1. | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 2.2. | Предоставление услуг по месту жительства инвалида | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 3 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе: | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Частичное передвижение возможно. По мере поступления финансовых средств качество услуг будет улучшено |
| 3.1. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | Выполнение условий по мере необходимости |
| 3.2. | Наличие сменного кресла - коляски | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | Выполнение условий по мере необходимости |
| 3.3. | Наличие адаптированного лифта | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет технической возможности |
| 3.4. | Наличие поручней | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 3.5. | Наличие на входе пандуса | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 3.6. | Предусмотрена подъемная платформа (аппарель) | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 3.7. | Наличие доступных санитарно – гигиенических помещений | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 4. | Наличие оборудования для проведения реабилитационных и корректирующих занятий (сенсорная комната) | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 5. | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту с учетом ограниченной жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 6. | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 7. | Количество услуг, предоставляемых на объекте в сфере образования с использованием русского жестового языка и/или организацией допуска на объект сурдопереводчика | шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Решение проблемы по мере необходимости и поступления финансовых средств |
| 8. | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | По мере поступления финансовых средств |
| 9. | Количество услуг, представляемых инвалидам с сопровождением ассистента - помощника | шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Решение вопроса по мере необходимости и поступления  финансирования |
| 10. | Количество услуг, представляемых инвалидам с сопровождением тьютора | шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Решение вопроса по мере необходимости и поступления  финансирования |
| 11. | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | По мере поступления финансовых средств |
| 12. | Наличие на объекте специально отведенного места для собаки-проводника (при посещении объекта инвалида по зрению) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Решение вопроса по мере необходимости |
| 13. | Предоставление на бесплатной основе учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МБОУ «Филипповская НШДС» и услуг в сфере образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| **I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями** | | | | | |
| 1 | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  Приказ МБОУ «Филипповская НШДС» № 62 от.02.2018 г. «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг» | Администрация МБОУ «Филипповская НШДС» | 1 квартал 2018 | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. | |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования, приобретение спец.оборудования, учебной литературы и пр.) | Приказы по школе | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2018-2025 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | |
| 3 | Проведение реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере образования, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Сметная документация | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2019-2020 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | |
| 4 | Обустройство системы информации на всех зонах (приобретение специальных стендов и звуковых маяков). | Сметная документация | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2020-2025 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | |
| 5 | Обустройство парковочного места | Сметная документация | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2019-2020 | Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | |
| **II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 1 | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказы по школе | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | ежегодно | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг | |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Принятие административно- распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2020-2025 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно- распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | |
| 3 | Оказание услуг инвалидам: | Приказы учреждения | Администрация МБОУ Филипповская НШДС |  | Расширение сферы предоставления услуг | |
| 3.1 | по месту жительства инвалида |  |  | 2018-2025 |  | |
| 3.2 | в дистанционной форме |  |  | 2017-2025 |  | |
| 3.3 | с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объект всфере образования |  |  | 2020-2025 |  | |
| 3.4 | с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимодействия и сети Интернет |  |  | 2020-2025 |  | |
| 3.5 | инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия |  |  | 2020-2025 |  | |
| 3.6 | Инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  | 2020-2025 |  | |
| 4 | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2020-2025 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2018-2020 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | |
| 6 | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 2016-2020 годы | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| 7 | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказы учреждения | Администрация МБОУ Филипповская НШДС | 1 квартал 2017 | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) | |